Aplikacja Mapa Kebabów

Zespół składał będzie się:

* Frontend 2-3 programistów przy czym jeden musi być seniorem opcjonalnie jeden junior
* Backend 2-4 programistów przy czym jeden musi być seniorem opcjonalnie jeden junior
* Projektanci UI/UX 1-2 osoby
* Projekt Manager 1 osoba
* Tester 2 osoby.

Czas:

* Planowanie 1-2 tygodni
* Projektowanie interfejsu użytkownika 2-3 tygodni
* Backend 6-8 tygodni
* Frontend 4-6 tygodni
* Testowanie 1-2 tygodni
* Czas wdrożeniowy 1-2 tygodni

Czas na wypuszczenie aplikacji na światło dzienne zależny od ilości napotkanych błędów, wykonanie aplikacji oscyluje od 15 tygodni do maksymalnie 23 tygodni (4-5 miesięcy).

Budżet:

Zakładając że średnia stawka godzinowa w firmie będzie wynosiła 90 zł za godzinę dla 8 do 12 osób :

Minimalny budżet – 54 000 złotych.

Maksymalny budżet – 82 800 złotych

Odpowiedzialność

* Backend Programiści – odpowiedzialni za algorytmy i struktury danych aplikacji oraz za stworzeni mapy i API
* Frontend Programiści – odpowiedzialni za stworzenie intrfejsu stworzonego przez projektantów łącząc się z API
* Projektanci UX/UI – zaprojektowanie atrakcyjnego i intuicyjnego intrfejsu użytkownika
* Projekt Manager – jest odpowiedzialny za koordynacje całego projektu, zarządzaniem harmonogramem, rozwiązywaniem problemów i monitorowaniem postępu
* Testerzy – są odpowiedzialni za wykrywanie i raportowanie błędów przy przeprowadzaniu ręcznych testów funkcjonalności